RESOLUCIÓN Nº.-  277/2016

Decreto.- En La Almunia de Doña Godina, a doce de abril de dos mil dieciséis.

Mediante Decreto de Alcaldía núm. 244/2016, de fecha 30 de marzo, se resolvió aprobar el  proyecto de las obras “Reforma del Colegio Florián Rey (antes Nertóbriga II)”, sito en la Avda. Laviaga Castillo, redactado por Dª María Luisa Álvarez Casamayor, Arquitecta al servicio de la empresa Consultora Aragonesa de Ingeniería SA (CADISA), cuyo presupuesto de ejecución por contrata asciende a la cantidad de 45.919,13 + (IVA 21%) 9.643,02 = 55.562,15 €, y

Vista la necesidad de proceder a la contratación de las obras referidas, y

Considerando lo dispuesto en el artículo 138, párrafo 3º de del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en relación con los contratos menores, que tendrán esta consideración tratándose de contratos de obras cuando su importe sea inferior a 50.000 euros (IVA excluido).

Considerando, asimismo, lo señalado en el artículo 111 del citado texto legal, en cuanto a la tramitación de los expedientes de contrato menor que sólo exigirá la aprobación del gasto y la incorporación al mismo de la factura correspondiente; y en el contrato menor de obras, el presupuesto de las mismas, sin perjuicio del correspondiente proyecto cuando las normas específicas así lo requieran.

Considerando lo dispuesto en la Base 18ª de las Bases de Ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento de la Almunia de Doña Godina, en cuanto a la necesidad de acompañar las propuestas de gastos por importe superior a 6.000 € de, al menos tres presupuestos.

Igualmente, el artículo 4, párrafo 2 de la Ley 3/2011, de 24 de febrero de medidas en materia de Contratos del Sector Público de Aragón, señala que en los contratos menores de obras que superen los 30.000 euros y en los de servicios y suministros que superen los 6.000 euros excluido Impuesto sobre el Valor Añadido, salvo que solo pueda ser prestado por un único empresario, se necesitará consultar al menos a tres empresas, siempre que sea posible, que puedan ejecutar el contrato utilizando preferentemente medios telemáticos.

Y, a la vista de los antecedentes, y consideraciones jurídicas expuestas, esta Alcaldía-Presidencia HA RESUELTO:

PRIMERO.- Solicitar la presentación de ofertas para la contratación, por procedimiento de contrato menor, de las obras “Reforma del Colegio Florián Rey (antes Nertóbriga II)”, sito en la Avda. Laviaga Castillo, redactado por Dª María Luisa Álvarez Casamayor, Arquitecta al servicio de la empresa Consultora Aragonesa de Ingeniería SA (CADISA), cuyo presupuesto de ejecución por contrata asciende a la cantidad de 45.919,13 + (IVA 21%) 9.643,02 = 55.562,15 €.

SEGUNDO.- Las ofertas deberán constar de la documentación siguiente:

A) PROPUESTA ECONÓMICA, de conformidad con el modelo siguiente:

« Don ................................................................................mayor de edad, vecino de  ......................................., con domicilio en ....................................................., titular del DNI nº ........................ en nombre propio (o en representación de) ......................................................................, con domicilio en .............................................., dirección de correo electrónico…………………….., enterado del PROCEDIMIENTO para adjudicar el Contrato de ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................, se compromete a realizarlo, con sujeción a las condiciones expresadas en el anuncio/invitación y por el precio siguiente:

PRECIO:……………………………….(LETRA)…………………(NÚMERO)

IVA:……………………………………..(LETRA)…………………(NÚMERO)

TOTAL:……………………….………..(LETRA)…………………(NÚMERO)

En……………………., a ……de……………de 20….

Fdo.-……………………………………………….

(firma del empresario o su representante)

- LOS EMPRESARIOS DEBERÁN INCLUIR OBLIGATORIAMENTE SU DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO.

- LAS OFERTAS SE PRESENTARÁN OBLIGATORIAMENTE EN EL REGISTRO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA, SIN QUE SE ADMITA LA PRESENTACIÓN A TRAVÉS DE OTROS REGISTROS ADMINISTRATIVOS, OFICINAS DE CORREOS U OTROS MEDIOS,  A FIN DE COMPATIBILIZAR EL PRICIPIO DE CONCURRENCIA CON LA NECESIDAD DE PRESERVAR LA AGILIDAD DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

- LAS OBRAS A REALIZAR NO AFECTARÁN AL USO NORMAL DEL EDIFICIO, POR LO QUE NO SERÁ NECESARIO QUE SE CESE EN EL MISMO DURANTE SU EJECUCIÓN.

TERCERO.- El contrato que en su caso se adjudique, se ajustará a las condiciones siguientes:

1.- Sin perjuicio de lo dispuesto con carácter general para los contratos de las Corporaciones Locales, el contrato se regirá por las siguientes normas:

- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

- Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

- Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, en lo que no se oponga a la Ley 30/2007 (RGLCAP). En todo caso será de aplicación respecto de los Pliegos de Cláusulas Administrativas y Prescripciones Técnicas Particulares lo establecido en el artículo 68.3 del citado Reglamento.

- El Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la contratación de obras del Estado, aprobado por el Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre.

- RD. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.

En todo caso, las normas citadas anteriormente serán de aplicación en todo lo que no se oponga al Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Supletoriamente, se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las de derecho privado.

2.- La aplicación de las normas referidas en el párrafo precedente se ha de entender con las peculiaridades siguientes:

2.1.- Las obras se ejecutarán con sujeción al  proyecto de las obras “Reforma del Colegio Florián Rey (antes Nertóbriga II)”, sito en la Avda. Laviaga Castillo, redactado por Dª María Luisa Álvarez Casamayor, Arquitecta al servicio de la empresa Consultora Aragonesa de Ingeniería SA (CADISA), y demás documentación técnica contenida en el proyecto señalado, publicada junto al correspondiente anuncio, así como a las condiciones señaladas en la presente resolución, prevaleciendo estas en caso de contradicción frente a cualquier otro de los documentos y normas señalados.

2.2.- La adjudicación del contrato se comunicará en la dirección de correo electrónico señalada por la empresa, así como en el Perfil del Contratante de la Diputación Provincial de Zaragoza.

2.3.- Plazo para la comprobación del replanteo y presentación del Plan de Seguridad y Salud: 5 días naturales, a contar desde el siguiente al de la notificación de la adjudicación del contrato.

2.4.- Plazo de ejecución de las obras: 2 meses a contar desde el siguiente al de aprobación del Plan de Seguridad y Salud.

2.4.- Plazo de garantía de las obras: El especificado en el Pliego de Condiciones del Proyecto.

2.5.- Régimen de pagos: certificaciones mensuales.

2.6.- Abonos a cuenta por operaciones preparatorias: No proceden

2.7.- Revisión de Precios: Dada la duración prevista del contrato no procede la revisión de precios.

2.8.- Penalidades:

2.8.1. Incumplimiento de los plazos correspondientes a las actuaciones previas referidos en el apartado 2.3. del presente Anexo.

El Incumplimiento de los plazos parciales correspondientes a las actuaciones previas dará lugar a la imposición de una penalidad diaria de un 0,6 % del importe de adjudicación del contrato.

2.8.2. Penalidades por incumplimiento del plazo de ejecución de las obras.

El incumplimiento del plazo total de ejecución del contrato dará lugar a la imposición de una penalidad del 1% del importe de adjudicación por cada día de demora.

2.8.3. Procedimiento de imposición de las penalidades

A fin de hacer posible el cumplimiento de la finalidad coercitiva de las penalidades por demora el procedimiento para su imposición será el siguiente:

- Incumplido cualquiera de los plazos totales o parciales, si la Administración optara por la continuación de la ejecución del contrato y no por la resolución de éste, se dictará, de forma automática y sin necesidad de previa audiencia al contratista, resolución declarando la imposición de la correspondiente penalidad por el importe diario que corresponda.

- En esta resolución se concederá una ampliación del plazo de ejecución correspondiente al plazo incumplido, ampliación que coincidirá con el periodo necesario para que el importe de las penalidades acumuladas alcance el 5% del importe de adjudicación del contrato, con la consiguiente posibilidad de que la Administración vuelva a optar entre la resolución de la relación contractual o la continuidad de la misma con imposición de nuevas penalidades.

- La ampliación de un plazo parcial concedida de acuerdo con lo previsto en el apartado anterior, no implicará la de los sucesivos plazos parciales ni la del plazo total, dado el carácter no acumulable de las penalidades por el incumplimiento de plazos parciales y, a cuenta de las que resulten del incumplimiento del plazo total.

- Ejecutada la parte de la obra correspondiente al plazo incumplido, o finalizada la ampliación de plazo concedida, se dictará resolución cuantificando el importe acumulado de las penalidades correspondientes al plazo incumplido. Las penalidades provisionales se harán efectivas sobre las correspondientes certificaciones mensuales.

- Efectuada la recepción de la obra, o iniciado que fuere expediente de resolución del contrato, se formulará propuesta de liquidación definitiva, abriéndose trámite de audiencia durante un plazo de 10 días naturales a fin de que el contratista y, en su caso, el avalista, puedan formular cuantas alegaciones y aportar cuantos documentos e informaciones puedan estimar oportunos en defensa de sus respectivos derechos e intereses.

- Finalizado el trámite de audiencia se aprobará la liquidación definitiva del importe de las penalidades. En caso de que el saldo resulte favorable al contratista los importes correspondientes se harán efectivos en la certificación final. En caso de que resulte negativo y no pudiera hacerse efectivo sobre la certificación final, se procederá a la ejecución de la garantía.

2.8.4.- El incumplimiento de las medidas de seguridad de personas y bienes por parte del contratista dará lugar a la imposición de una penalidad, en proporción al riesgo potencial que tal incumplimiento conlleve de hasta 10 % del importe de adjudicación del lote correspondiente.  Idéntica penalidad se impondrá en el supuesto de incumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social impuestas por la normativa vigente en cada momento, en proporción a la gravedad del incumplimiento.

2.8.5.- Falta de decoro, desaseo o modales inadecuados del personal del contratista. Como regla general, su cuantía será un 1% del presupuesto del contrato, salvo que, motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podrán alcanzar hasta un 3 y un 5% respectivamente. La apreciación de dicha circunstancia precisará del previo requerimiento en este sentido por la Administración, salvo que se trate de actuaciones objetivamente constitutivas de las infracciones señaladas, tales como insultos, ofensas, gestos o expresiones irrespetuosas u obscenas en relación con la Dirección de Obra y personal adscrito, autoridades o empleados municipales, y ciudadanos que puedan encontrarse en las inmediaciones de la obra; satisfacer necesidades fisiológicas en la zona de obra, vía pública o propiedades particulares, así como cualesquiera  otras infracciones análogas de las buenas costumbres.

2.8.6.- Incumplimiento de la normativa relativa a la subcontratación contenida en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en la normativa reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción, así como en el apartado 2.10 de las presentes condiciones:

Se impondrá en todo caso una penalidad del 50% del importe del subcontrato.

2.9.- Modificaciones no autorizadas: El pago de  los trabajos realizados sin la previa aprobación y formalización de la modificación correspondiente ante el Secretario General de la Corporación, estará condicionado a que por los técnicos municipales se informe que esos trabajos suponen un beneficio para el interés público municipal. El pago de estas obras se realizará por aplicación del principio que prohíbe el enriquecimiento injusto de una de las partes y es limitará al pago de los gastos de ejecución material con el IVA correspondiente, sin computar en ningún caso las partidas de beneficio industrial y gastos generales por los trabajos ejecutados antes a dicha formalización.

2.10.- Subcontratación:

Porcentaje máximo autorizado: 60%. En ningún caso se permitirá la subcontratación del Jefe/Encargado de Obra.

El contratista deberá comunicar al órgano de contratación/responsable del contrato la intención de celebrar los correspondientes subcontratos, sin que a estos efectos resulte suficiente la comunicación efectuada a la Dirección Facultativa de las Obras.

2.11.- Normas de facturación:

Régimen de pagos: certificaciones mensuales.

Las certificaciones vendrán acompañadas de las correspondientes facturas que habrán de reunir los requisitos establecidos en el artículo 6 del Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre.

De conformidad con lo previsto en la DA 33ª del TRLCSP se establece que el contratista tendrá la obligación de presentar la factura ante el registro de facturas del Ayuntamiento, Plaza España 1, 50.100 La Almunia de Doña Godina (Zaragoza).

El órgano con competencias en materia de contabilidad pública es la Intervención General de la entidad, el órgano de contratación es la Junta de Gobierno Local y el destinatario de la factura será el responsable del contrato que será señalado en el momento de la adjudicación del contrato.

También en la factura deberá constar el órgano administrativo con competencias en materia de contabilidad pública, el órgano de contratación y el destinatario de la misma.

b.- Se aportará asimismo, hoja del personal justificante de haber percibido su salario correspondiente, firmada por los trabajadores, mensualmente, del servicio. Este documento podrá sustituirse por el justificante de haber realizado la transferencia bancaria correspondiente a dicho concepto, o por cualquier otro documento que a juicio de la Administración Contratante acredite dicho extremo.

c.- Impreso TC-2: Este documento será el justificante de estar al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social, documento éste que deberá aportar la empresa/s adjudicataria junto con la factura mensual.

CUARTO.- EL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS FINALIZARÁ EL DÍA 22 DE ABRIL DE 2016, A LAS 14,00 HORAS.

QUINTO.- El presente procedimiento tiene como único objeto la consulta a empresarios sobre las posibles condiciones de ejecución de la contratación señalada, a fin de iniciar, en su caso, el correspondiente procedimiento de ejecución del gasto, por lo que no generará derecho alguno relativo a la adjudicación del contrato para los empresarios proponentes. Esto no obstante, si finalmente la Administración decidiera continuar el procedimiento con la adjudicación del contrato, deberá dictar la correspondiente resolución motivada.

SEXTO.- Publicar la presente resolución en el Perfil de Contratante a los efectos señalados.

Así lo manda y firma

LA ALCALDESA,					      ANTE MÍ,

EL SECRETARIO GENERAL

Fdo. Marta Gracia Blanco                                            Fdo. Sergio Diego García